附件1：

**车辆购置税征收管理系统推行时间表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **批次**　 | **单位名称**　 | **实施时间**　 | **税务机关硬件、软件环境及各种代码准备就绪时间**　 | **系统调试**　 | **数据迁移**　 | **正式运行时间**　 | **备注**　 |
| 1　 | 大连、山西、江西、云南　 | 07.2.1-07.2.12　 | 07.1.25　 | 2.1-2.9　 | 2.10-2.11　 | 2.12　 | **系统调试具体安排**：第1天：检查运行环境准备情况；第2—4天：系统初始化，包括：安装车购税系统，各种基础代码导入，将税务机关技术人员设置的套打格式导入；第5－6天：系统联调，包括：测试系统和CTAIS接口联调。**数据迁移具体安排：**数据迁移, 生产机布置：人员设置、权限分配、票证入出库，套打格式导入。（如果在工作日数据迁移，各征收机关要停办业务，各大厅可在窗口进行实际操作练习。）　　 |
| 2　 | 宁夏、湖南、辽宁、广西　 | 07.3.1-07.3.9　 | 07.2.15　 | 3.1-3.6　 | 3.7-3.8　 | 3.9　 |
| 3　 | 吉林、青海、甘肃、海南　 | 07.3.10-07.3.19　 | 07.3.1　 | 3.11-3.16　 | 3.17-3.18　 | 3.19　 |
| 4　 | 内蒙古、重庆、黑龙江、浙江　 | 07.3.20-07.3.27　 | 07.3.10　 | 3.20-3.24　 | 3.25-3.26　 | 3.27　 |
| 5　 | 宁波、新疆、青岛、福建　 | 07.3.28-07.4.5　 | 07.3.20　 | 3.28-4.2　 | 4.3-4.4　 | 4.5　 |
| 6　 | 广东、山东、河南、北京、厦门　 | 07.4.6-07.4.16　 | 07.3.25　 | 4.6-4.13　 | 4.14-4.15　 | 4.16　 |
| 7　 | 四川、江苏、深圳、上海、西藏　 | 07.4.17-07.4.30　 | 07.4.5　 | 4.18-4.27　 | 4.28-4.29　 | 4.30　 |